- Документација

- за достављање понуда

- и

- oпшта упутства за Понуђаче

Понуде доставити на:	,,Наш мед” доо, 34210 Рача, Карађорђева 48

Назив пројекта:          	Изградња Погона за прикупљање и пласман меда

Датум објаве:	                         14. март 2018. године

,,Наш мед” доо је привредно друштво основано 31. јула 2017. године од стране СПОС-a и општине Рача са циљем да прикупља и пласира мед пчелара Савеза пчеларских организација Србије (СПОС) у земљи и иностранству.

Инвеститор изградње објекта: Погон за прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-а „Наш мед“ доо Рача, Карађорђева 48, Рача, (МБ: 21308366)

- Предмет набавке: Извођење радова на изградњи објекта - Погона за прикупљање и пласман меда, односно извођење радова на изградњи индустријске зграде, укупне нето површине 1308,78 m², укупне бруто површине 1480,01 m² и спратности П+1, на катастарској парцели број 91/4 К.О. Рача у улици Краља Петра Првог у Рачи; Површина парцеле 4191,00 m². Намена објекта: индустријска зграда – надкривена зграда која се употребљава за индустријску производњу, категорија објекта: В, класификациона ознака: 125103 – 100 %.

- Овај документ садржи:

- 1. ПЗИ – Пројекат за извођење

- 2. Предмер и предрачун саобразно пројекту

- 3. Модел уговора

- 4. Понуду и Изјаву Понуђача

Срдачно,

директор ,,Наш мед” доо

Радивоје Ранковић

- ОПШТА УПУТСТВА ПОНУЂАЧИМА

1. Опис послова

Понуђачи су дужни да наративно прикажу хронолошки редослед послова на изградњи наведеног објекта.

2. Права Наручиоца и поступање у случају кршења закона од стране понуђача

,,Наш мед” доо задржава право да раскине и јавно објави раскид уговора са извођачем радова уколико органи управљања понуђача – правног лица, законски заступник, запослени, сарадници и/или треће лице у вези са извођачем радова изврши или буде осумњичено за извршење кривичног дела које се може или не мора довести у везу са изградњом Погона ,,Наш мед” доо. Било које ометање поступка избора извођача или покушај утицаја на избор биће јавно објављен, а пријављени извођач биће пријављен надлежним органима.

3. Право на учешће и сукоб интереса

Право на учешће на Јавном позиву немају понуђачи који су у било каквом правном или етичком конфликту са ,,Наш мед” доо, СПОС или општином Рача, што подразумева постојање текућих или окончаних судских спорова, управних или других поступака у којима се интереси понуђача супротстављају интересима ,,Наш мед” доо, СПОС или општине Рача, а за које је разумно и оправдано претпоставити да могу бити од утицаја на реализацију пројекта изградње предметног објекта и спровођење поступка избора Извођача радова по овом Јавном позиву. Наручилац задржава право процене постојања и оцене значаја оваквих околности, као и право на дисквалификацију понуђача у случају поседовања доказа о постојању таквих околности.

Такође, право на учешће на Јавном позиву немају понуђачи који су са законским заступницима ,,Наш мед” доо, СПОС или општине Рача, у правној, пословној, родбинској вези, вези по основу учешћа у основном капиталу/власничкој структури или било којој другој вези која по својој природи указује на могућност утицаја на спровођење овог поступка. Наручилац задржава право процене постојања и оцене значаја оваквих околности, као и право на дисквалификацију понуђача у случају поседовања доказа о постојању таквих околности.

4. Прихватљиви понуђачи

Након достављања писаних понуда, искључиво они потенцијални извођачи радова који су прихватљиви за ,,Наш мед” доо ући ће у ужи круг за директне и унакрсне разговоре, ради вршења избора свестрано најповољнијег извођача радова по мишљењу Комисије за избор извођача радова, а на основу предвиђених критеријума.

Прихватљиви Понуђач мора испунити минималне услове (изузетно се на овај Јавни позив могу јавити и привредна друштва и предузетници који не испуњавају све наведене услове, и њихове понуде биће такође разматране, и потенцијално усвојене ако њихова понуда буде задовољавајућа по већини критеријума):

(а) Релевантно искуство у конструкцијским радовима;

(б) Искуство као главног извођача радова на сличним или већим пројектима, уз минимум три године успешног вршења наведених послова (докази се достављају сходно упутствима за тачку 9.3 (А));

(в) Понуђач мора доказати да располаже финансијским капацитетима који га чине подобним за извршење уговора о грађењу који ће бити закључен по спровођењу поступка избора извођача радова, као и за достављање одговарајућих средстава обезбеђења, а мора доказати и да располаже кадровским, пословним и техничким капацитетима неопходним за реализацију пројекта. Докази о кадровском, финансијском, пословном и техничком капацитету, релевантни за оцену понуде, достављају се у складу са одредбама тачке 9. ове документације.

Понуђач је дужан да достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 20% од укупно уговорене суме са ПДВ-ом у року од 15 дана од дана потписивања уговора.

(в1) Понуђач је у понуди дужан да достави:

- Доказ (потврда НБС) да није био у блокади у последње 3 године, рачунајући од дана објављивања Јавног позива;

(г) Главни менаџер извођача радова, односно лице које ће бити именовано за одговорног извођача радова мора да поседује минимум искуства на сличним и сродним пројектима – две године непрекидно;

(д) Не захтева авансна плаћања већа од 15% од процењене вредности са ПДВ-ом предмета будућег уговора, за које мора доставити банкарску гаранцију у року од 15 дана од дана потписивања уговора.

Прихватљива за Наручиоца је понуда оног понуђача који не захтева аванс у износу већем од 15% уговорене вредности.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. У погледу таквих доказа, понуђач је дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Ако Понуђач располаже и другим врстама сертификата и лиценци, молимо га да их обавезно достави уз осталу документацију, јер му то може дати предност током избора извођача радова.

4.1 Подизвођачи:

Понуђач може ангажовати подизвођаче да би обавио радове, али само ако их је предвидео у својој понуди (обавезна листа подизвођача), што подразумева да у понуди мора навести да понуду подноси заједно са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности изведених радова које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 40 процената. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова наведених у овом Јавном позиву, у свему исто као и за себе.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Током реализације уговора, Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у Понуди без претходно добијене писане сагласности Наручиоца, у складу са условима закљученог уговора.

5. Трошкови слања документације Понуђача

Пријавом на овај Јавни позив потенцијални извођачи радова сагласни су да ће сносити све трошкове припреме сопствене документације, те слања исте на адресу ,,Наш мед” доо на прописан начин, те ,,Наш мед” доо ни на који начин није одговоран за настале трошкове потенцијалних Понуђача.

6. Грешке, омашке, нетачности, појашњења у документацији

Било какве грешке у документацији Понуђач ће исправити најкасније у року од пет дана од дана пријема захтева за исправку од стране Наручиоца.

,,Наш мед” доо може захтевати појашњења и није везан ни на који начин садржајем документације, условима рада, ценом и осталим елементима приликом прегледа и оцене достављених понуда и вршења избора свестрано најповољнијег извођача радова.

Захтеви за свим неопходним појашњењима која Понуђач буде евентуално тражио од Наручиоца достављају се у писаној форми и шаљу се искључиво на следећи мејл: nasmed.rs@gmail.com , наслов мејла: Појашњење процедуре Јавног позива пројекта Изградње погона.

,,Наш мед” доо је обавезан да одговори у крајњем року од 7 (седам) дана од дана достављања захтева за појашњење мејлом.

7. Заштита пословне тајне

Све информације које Понуђач добије у процесу избора и/или након истог дужан је да третира као пословну тајну, те сходно закону одговара за кршење исте, а ,,Наш мед” доо има право на накнаду штете. Ова обавеза траје неограничено без обзира на то да ли је Понуђач склопио уговор са ,,Наш мед” доо или није.

8. ,,Наш мед” доо задржава  право да прихвати документацију потенцијалних Понуђача или је одбије, у потпуности или делимично, као и да прекине Јавни позив у сваком тренутку.

,,Наш мед” доо задржава право да измени било који део овог Јавног позива, пратеће пројектно-техничке и друге наведене документације без претходне најаве и права жалбе, о чему ће потенцијалне понуђаче обавестити путем интернет странице и СПОС-а.

,,Наш мед” доо има искључиво право на тумачење Јавног позива, пратеће пројектно-техничке и друге наведене документације.

9. Захтеви

9.1 Обавезна документација

Понуђач је у понуди дужан да достави доказ о регистрацији – Извод из АПР-а, односно из надлежног регистра.

Понуђач је обавезан да достави следећу документацију:

1.) Документација саобразна тачкама 9.3 и 9.4;

2.) Спецификација трошкова (тачка 9.2);

3.) Распоред градње - ТАБЕЛА 1;

4.) Главно особље Понуђача на пројекту – ТАБЕЛА 2;

6.) Распоред опреме - ТАБЕЛА 3;

7.) Планови и спецификације радова (у слободној форми);

8.) Обезбеђење понуде (саобразно тачки 4. (в) и 4. (в1)).

9.2 Валидно одређена и реална цена

На меморандуму Понуђача, у слободној форми са печатом и потписом овлашћеног лица.

Цена мора бити исказана у динарима (РСД), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији пројекта.

Цена се обавезно исказује и на посебном обрасцу – по предмеру и предрачуну, где су видљиве јединичне цене. Јединичне цене су фиксне. Укупна уговорена вредност добија се множењем јединичних цена из усвојене понуде одабраног понуђача/извођача радова и количина радова из усвојеног Предмера и предрачуна. Стварна вредност радова биће утврђена на основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, и јединичних цена из усвојене понуде одабраног понуђача/извођача радова, а иста (са свим евентуалним вишковима и мањковима радова) не може бити већа од уговорене вредности радова.

9.3 Документа која гарантују квалификованост извођача радова, запослених и трећих лица

(А) Документа квалификованости понуђача:

- Финансијски капацитети

Документ који мора да садржи статусне податке Понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2017, 2016. и 2015. годину);

- Пословни капацитети

2.1 Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица Понуђача документ у слободној форми.

Потребно је доставити потврде о раније реализованим уговорима. Докази о уговорима могу бити на обрасцу или издати од других правних лица. Ови докази морају садржати:

- Назив и адресу наручиоца;

- Назив и седиште Понуђача;

- Облик наступања за радове за које се издаје Потврда;

- Изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року или је рок прекорачен;

- Врста радова;

- Вредност радова;

- Број и датум уговора;

- Изјава да се Потврда издаје ради учешћа на овом Јавном позиву и да се у друге сврхе не може користити;

- Контакт особа наручиоца и телефон;

- Потпис овлашћеног лица и печат наручиоца;

(Уз изјаву се ОБАВЕЗНО доставља фотокопија уговора на које се потврда односи и фотокопија Окончане ситуације по тим уговорима).

2.2 Доставити Изјаву о непостојању забране обављања делатности у време подношења понуде, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (потписана од стране овлашћеног лица и печатирана на меморандуму).

2.3 Доставити писане доказе прибављене од стране надлежних органа да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Технички капацитети

Доставити листу опреме, својине над опремом, закуп и пратећу документацију, уговоре о куповини опреме, закупу опреме, листе одржавања опреме. Ови докази достављају се на ПОПИСНОЈ ЛИСТИ. Пописна листа мора бити уредно попуњена, печатирана и потписана од стране овлашћеног лица.

(Б) Документа квалификованости менаџмента понуђача (кадровски капацитети)

- Специјалистичке квалификације.

(В) Документа квалификованости запослених

Фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије уз сваку лиценцу. Изјаве да суд части Инжењерске коморе није одузео лиценцу. Лиценце морају бити оверене.

Уговори о раду, привременим и повременим пословима или уговори о делу обавезан су прилог, обавезно за запослене приложити М1 образац.

(Г) Препоруке (референце)

- Препоруке ранијих наручилаца за правно лице;

- Препоруке (личне) за менаџмент и квалификоване запослене.

9.4. Извођач мора поседовати сертификате квалитета и атесте за укупан уграђени материјал, атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом;

- Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије;

- Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, извођач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету;

- Уколико дође до угрожености стабилности и безбедности објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине, због употребе неквалитетног материјала, извођач је дужан да по налогу ,,Наш мед” доо поруши изведене делове објекта и да их о свом трошку поново изведе у складу са издатом грађевинском дозволом и пројектно-техничком документацијом. Уколико извођач то не учини у року саобразном правилима струке, ,,Наш мед” доо може ангажовати другог извођача о трошку одговорног извођача. У случају несагласности обеју страна око дужине наведеног рока, наручилац и понуђач ангажоваће стручног проценитеља прихватљивог за обе стране, у року од 5 дана од дана издавања налога.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова врши се у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. ,,Наш мед” доо ће извршити избор Стручног надзора и о томе обавестити извођача радова. Стручни надзор над извођењем радова на градилишту вршиће се свакодневно ради контроле уредног извођења радова од стране изабраног извођача радова.

Извођач радова не ослобађа се одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца, а противно правилима струке.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводи се преко стручног надзора који у складу са законом одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са издатом грађевинском дозволом и пројектно-техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова извођач радова је у обавези да обавести представника Наручиоца и Стручни надзор како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку Јавног позива. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорених обавеза је Радивоје Ранковић, телефон 060/444-0-121, који може ангажовати и друга лица да му у томе помажу.

10. ПЗИ – Пројекат за извођење и Предмер и предрачун саобразан пројекту

Увид у пројектно-техничку документацију могуће је извршити на интернет страници Савеза пчеларских организација Србије: http://spos.info/35516/

11. Достављање понуде:

Понуда се мора доставити у затвореној коверти, са јасним натписом:

ПОНУДА ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА "ПОГОН ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПЛАСМАН МЕДА", и то на адресу Карађорђева 48, Рача, искључиво препоручено. На дан слања, доставити информацију о послатој понуди на мејл nasmed.rs@gmail.com ради правдања сутуације нестанка пошиљке. Ако пошиљка не стигне правовремено, ,,Наш мед” доо обавестиће о томе подносиоца пријаве, и дати му рок од 24 часа да достави понуду лично.

Достављање је могуће и лично на адресу СПОС-а (ул. Др Агостина Нета 30А, 11070 Нови Београд), не после 30. марта 2018. године у 15 часова. Закаснела или неуредна документација неће бити узета у разматрање.

11. Отварање понуда

,,Наш мед” доо извршиће отварање понуда у присуству чланова Скупштине, Надзорног одбора и директора ,,Наш мед” доо, као и Извршног одбора СПОС-а, који заједно чине Комисију за избор извођача радова.

12. Прихватање понуде

,,Наш мед” доо задржава право да избор свестрано најповољнијег извођача радова по мишљењу Комисије за избор извођача радова, а на основу предвиђених критеријума изврши у року који ће сам одредити.

13. Оцена пристиглих понуда

,,Наш мед” доо процењиваће пристигле понуде на основу:

1. Валидности документације;

2. Техничких и финансијских капацитета Понуђача;

3. Задовољавајућег временског распореда градње и методологије рада;

4. Задовољавајуће усаглашености са техничким спецификацијама пројекта;

5. Могућности извођача да по одлуци ,,Наш мед” доо почне са радовима што раније;

6. Цени;

7. Повољнијим роковима плаћања извршених радова које је самостално предложио изабрани извођач радова приликом слања понуде;

8. Што дужег гарантног рока на изведене радове (минимум 2 године);

9. Броја дана до почетка радова од датума потписивања уговора;

10. Рока за завршетак свих радова;

11. Вредности просечног бруто-норма часа за евентуалне накнадне радове.

14. Процес након избора извођача радова

Пре потписивања уговора може се обавити лична посета од стране Комисије за избор извођача радова, и то опреми, људским ресурсима и седишту, оперативним јединицама Понуђача који је изабран.

Са изабраним понуђачем биће закључен уговор, којим ће се прецизирати права, обавезе и одговорности уговорних страна, на начин предвиђен овом Документацијом.

15. Обавештење Понуђача

Изабрани Понуђач ће бити позван на усаглашавање нацрта уговора о изградњи објекта ,,Наш мед” доо.

Остали Понуђачи биће обавештени јавном објавом на интернет страници www.spos.info.

16. Пенали за кашњење у изградњи

Уколико извођач радова касни у изградњи у односу на датум одређен уговором плаћаће пенале 0,1% од уговорене вредности са ПДВ-ом дневно за сваки дан кашњења, а највише 100 дана (10% уговорене вредности са ПДВ-ом).

###### 17. Плаћање

Варијанта 1: Плаћање ће бити извршено искључиво након што ,,Наш мед” доо прихвати ваљаност изведених радова по привременим ситуацијама, те по пријему рачуна од стране Извођача.

Варијанта 2: Плаћање ће бити извршено у повољнијим роковима које је самостално предложио изабрани извођач радова приликом слања понуде.

Наручилац задржава право избора варијанте - начина плаћања, што ће бити дефинисано уговором са изабраним понуђачем.

Авансно плаћање могуће је у износу до 15% од укупно уговорене цене.

18. Решавање спорова

За решавање спорова странке утврђују искључиву надлежност Привредног суда у Београду.

ПРИЛОЗИ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ):

-ТАБЕЛА 1

-ТАБЕЛА 2

-ТАБЕЛА 3.

РАСПОРЕД ГРАДЊЕ - ТАБЕЛА 1

Трајање у недељама

| Бр. | Назив активности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| Алокација људских ресурса и детаљан опис |  |  |  |  |  |
| Алокација опреме и детаљан опис |  |  |  |  |  |

___________________________________________

Печат и потпис овлашћеног лица Понуђача

Главно особље Понуђача на пројекту – ТАБЕЛА 2

| Име | Позиција | Радни стаж у Понуђачу | Квалификације | Највећа дневница на сличном или сродном пројекту | Године искуства на наведеној позицији |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Припојене биографије, портфолија, референце и препоруке наведених лица су обавезан и саставни део документације која се прилаже уз достављену понуду.

Овим потписом потврђујем да су наведена лица слободна за рад на пројекту почевши од датума предвиђеног уговором између ,,Наш мед” доо и  ______________________________________________________________________

____________________________________________

Печат и потпис овлашћеног лица Понуђача

РАСПОРЕД ОПРЕМЕ – ТАБЕЛА 3

(која ће се користити за градњу погона)

| Тип опис машине | Капацитет | Годиште | Стање/локација |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

Навести да ли је у својини Понуђача или је изнајмљен.

Приложити доказ о уредној регистрацији возила у текућој години.

Овим потписом и печатом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантујем да је ова опрема довољна и у оперативном стању да изврши градњу Погона.

________________________________________

Печат и потпис овлашћеног лица Понуђача